Judul Topik

**Food Recommendation**

**INFORMASI UMUM**

Alamat GitHub : <https://github.com/ChrisShie/TKPPLProject.git>

Alamat Trello : <https://trello.com/b/2Gcw3EgU/tkppl-project>

**Nama Kelompok : LOL (Lots of Love)**

Anggota 1 :

Nama : Chris Shinta

NIM : 15.111.1640

Anggota 2 :

Nama : Silfi Langie

NIM : 15.111.1011

Anggota 3 :

Nama : Devinna

NIM : 15.111.1003

Anggota 4 :

Nama : Linda

NIM : 15.111.0687

**LogBook1**

**Sprint Planning**

**Sprint Backlog**

Design Template Tampilan

* Penentuan design tampilan sementara untuk project dimana terdapat 2 design yaitu untuk story 1 dan story 2
* Estimasi waktu : 2 hari

Coding Jade

* Melakukan coding jade sesuai template yang sudah disediakan
* Estimasi waktu : 3 hari

Coding Stylus

* Mulai melakukan coding stylus untuk mengubah tampilan dari file jade
* Estimasi waktu : 2 hari

**SPRINT**

7 Juni 2017 - 9 Juni 2017

Scrummaster : Silfi Langie (15.111.1011)

**Daily Scrum Meeting**

7 Juni 2017

Chris Shinta

* Mencari gambar-gambar yang diperlukan untuk melakukan design template tampilan story 1
* Membuat design template tampilan story 1 dan melakukan revisi
* Kesulitan karena masalah koneksi internet untuk mencari gambar tambahan

Silfi Langie

* Mencari gambar-gambar yang diperlukan untuk melakukan design template tampilan story 2
* Melakukan coding jade dan mencari referensi mengenai algoritma untuk analisa keputusan
* Kesulitan menentukan algoritma yang akan digunakan

Devinna

* Mendiskusi dengan anggota tentang apa isi project
* Melakukan instalasi program
* Kesulitan melakukan instalasi program

Linda

* Mendiskusi dengan anggota tentang apa isi project
* Melakukan instalasi program
* Kesulitan melakukan instalasi program

8 Juni 2017

Chris Shinta

* Membuat design template tampilan story 1 dan melakukan revisi
* Mendiskusikan masalah tampilan design template tampilan dengan anggota kelompok
* -

Silfi Langie

* Melakukan coding jade dan mencari referensi mengenai algoritma untuk analisa keputusan
* Membuat design template tampilan story 2 beserta revisi setelah diskusi
* -

Devinna

* Melakukan instalasi program
* Mencoba melakukan instalasi program ulang dan mendiskusikan dengan anggota project
* Kesulitan melakukan instalasi program

Linda

* Melakukan instalasi program
* Mencoba melakukan instalasi program ulang dan mendiskusikan dengan anggota project
* Kesulitan melakukan instalasi program

9 Juni 2017

Chris Shinta

* Mendiskusikan masalah tampilan design template tampilan dengan anggota kelompok
* -
* -

Silfi Langie

* Membuat design template tampilan story 2 beserta revisi setelah diskusi
* Melakukan coding pada stylus (tapi tidak melakukan commit)
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

Devinna

* Kesulitan melakukan instalasi program
* Berhasil melakukan instalasi program dan mencoba coding
* Kesulitan mempelajari syntax pada jade

Linda

* Mencoba melakukan instalasi program ulang dan mendiskusikan dengan anggota project
* Meminta bantuan teman untuk melakukan instalasi ulang
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

**Sprint Review**

* Telah ditentukan design template tampilan untuk story 1 dan 2
* Telah dimulai coding pada JADE dan Stylus
* Telah dimulai pencarian algoritma untuk Analisa kesimpulan

**Sprint Retrospective**

Yang harus dimulai :

* Semua anggota lebih disiplin mengikuti proses scrum yang ada pada Trello
* Konsistensi mengerjakan tugas project

Yang harus diperbaiki :

* Kelalaian dalam hal persiapan sebelum project dimulai
* Kejelian dalam membagi waktu untuk tugas lain dan project

Sprint Selanjutnya : Coding JADE (Lanjutan), Coding Stylus