Judul Topik

**Food Recommendation**

**INFORMASI UMUM**

Alamat GitHub : <https://github.com/ChrisShie/TKPPLProject.git>

Alamat Trello : <https://trello.com/b/2Gcw3EgU/tkppl-project>

**Nama Kelompok : LOL (Lots of Love)**

Anggota 1 :

Nama : Chris Shinta

NIM : 15.111.1640

Anggota 2 :

Nama : Silfi Langie

NIM : 15.111.1011

Anggota 3 :

Nama : Devinna

NIM : 15.111.1003

Anggota 4 :

Nama : Linda

NIM : 15.111.0687

**LogBook3**

**Sprint Planning**

**Sprint Backlog**

Coding Jade (Lanjutan)

* Melakukan coding jade sesuai template yang sudah disediakan
* Estimasi waktu : 2 hari

Coding Stylus

* Melakukan coding stylus untuk mengubah tampilan dari file jade
* Estimasi waktu : 4 hari

**SPRINT**

10 Juni 2017 - 12 Juni 2017

Scrummaster : Devinna (15.111.1003)

**Daily Scrum Meeting**

10 Juni 2017

Chris Shinta

* Mencari referensi mengenai bespoke js untuk coding js
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain
* -

Silfi Langie

* Melakukan coding jade dan mencari referensi mengenai algoritma untuk analisa keputusan
* Kesulitan menentukan algoritma yang akan digunakan
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

Devinna

* Mencoba mempelajari syntax pada jade
* Melakukan coding jade
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

Linda

* Berhasil melakukan instalasi program dan mencoba coding
* Mencoba mempelajari syntax pada jade
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

11 Juni 2017

Chris Shinta

* Mencari referensi mengenai bespoke js untuk coding js
* Kesulitan mempelajari bespoke js
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

Silfi Langie

* Melakukan coding pada stylus
* Melakukan coding jade dan mencari referensi mengenai algoritma untuk analisa keputusan
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

Devinna

* Mencoba mempelajari syntax pada stylus
* Melakukan coding pada stylus (tapi tidak melakukan commit)
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

Linda

* Kesulitan mempelajari syntax pada jade
* Mencoba mempelajari syntax pada stylus
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

12 Juni 2017

Chris Shinta

* Mencari referensi mengenai bespoke js untuk coding js
* Kesulitan mempelajari bespoke js
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

Silfi Langie

* Melakukan coding jade
* Melakukan coding pada stylus dan mencari referensi mengenai algoritma untuk analisa keputusan
* Menentukan algoritma yang akan digunakan

Devinna

* Melakukan coding jade
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain
* -

Linda

* Melakukan coding jade
* Melakukan coding pada stylus
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

**Sprint Review**

* Telah dimulai coding pada JADE dan Stylus
* Telah dimulai pencarian algoritma untuk Analisa kesimpulan

**Sprint Retrospective**

Yang harus dimulai :

* Semua anggota lebih disiplin mengikuti proses scrum yang ada pada Trello
* Konsistensi mengerjakan tugas project

Yang harus diperbaiki :

* Kelalaian dalam hal persiapan sebelum project dimulai
* Kejelian dalam membagi waktu untuk tugas lain dan project

Sprint Selanjutnya : Coding Stylus(Lanjutan), Coding js