Judul Topik

**Food Recommendation**

**INFORMASI UMUM**

Alamat GitHub : <https://github.com/ChrisShie/TKPPLProject.git>

Alamat Trello : <https://trello.com/b/2Gcw3EgU/tkppl-project>

**Nama Kelompok : LOL (Lots of Love)**

Anggota 1 :

Nama : Chris Shinta

NIM : 15.111.1640

Anggota 2 :

Nama : Silfi Langie

NIM : 15.111.1011

Anggota 3 :

Nama : Devinna

NIM : 15.111.1003

Anggota 4 :

Nama : Linda

NIM : 15.111.0687

**LogBook4**

**Sprint Planning**

**Sprint Backlog**

Coding Stylus (Lanjutan)

* Melakukan coding stylus untuk mengubah tampilan dari file jade
* Estimasi waktu : 2 hari

Coding JS

* Melakukan coding untuk pembentukan animasi dan algoritma bruteforce
* Estimasi waktu : 3 hari

Analisa Keputusan

* Melakukan analisis untuk dapat memgambil / menarik kesimpulan

Estimasi waktu : 1 hari

**SPRINT**

13 Juni 2017 - 15 Juni 2017

Scrummaster : Linda (15.111.0687)

**Daily Scrum Meeting**

13 Juni 2017

Chris Shinta

* Mempelajari bespoke js
* Menambahkan beberapa animasi dan proses algoritma
* Kesulitan dalam membagi waktu untuk project dan tugas lain

Silfi Langie

* Mempelajari code js
* Mencoba memahami code js
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

Devinna

* Mencoba mempelajari syntax pada stylus
* Melakukan pengeditan pada stylus
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

Linda

* Mempelajari code jade dan stylus dari beberapa referensi
* Mengubah beberapa tampilan dan menambahkan background pada project
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

14 Juni 2017

Chris Shinta

* Melakukan code jade
* Penambahan animasi
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

Silfi Langie

* Mempelajari code js
* Melakukan sedikit pengeditan pada jade dan stylus dan penginstallan theme
* Kesulitan mempelajari code js

Devinna

* Melakukan pengeditan pada styus
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain
* -

Linda

* Pengeditan pada jade dan stylus
* Modifikasi background dan tampilan
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain

15 Juni 2017

Chris Shinta

* Membuat burndown chart dan product backlog
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain
* -

Silfi Langie

* Melanjutkan coding js
* Pengeditan sedikit file jade dan stylus serta membuat coding js untuk analisa keputusan
* -

Devinna

* Melakukan coding jade
* Kesulitan membagi waktu untuk project dan tugas lain
* -

Linda

* Melakukan modifikasi coding jade dan stylus
* Penambahan tampilan background
* -

**Sprint Review**

* Telah dilakukan algoritma untuk analisa keputusan
* Telah diselesaikan coding js, stylus, dan jade
* Telah menyelesaikan tampilan pada project

**Sprint Retrospective**

Yang harus dimulai :

* Semua anggota lebih disiplin mengikuti proses scrum yang ada pada Trello
* Konsistensi mengerjakan tugas project

Yang harus diperbaiki :

* Kelalaian dalam hal persiapan sebelum project dimulai
* Kejelian dalam membagi waktu untuk tugas lain dan project